様式４－２(発注者→受注者)　 １４日以内に協議が整わなかった場合の通知書

スライド変更金額がない場合

○○第　○○○○　号

令和４年　８月　５日

（受注者）

会社名　　□□□建設㈱

氏　名　　代表取締役　□□　○○

（発注者）

新座市長　　　　　　　　　　　　㊞

請負代金額の変更について(通知)

令和４年５月２日付けで請求のあった下記工事の新座市公共工事請負契約基準約款(以下「契約約款」という。)第２６条第１項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２６条第３項の規定により下記のとおり通知します。

なお異存がなければ、別紙「承諾書(様式５－２）」に記名したものをお返しください。

記

| スライド額 | 増減なし |
| --- | --- |
|  | 【理由】 下記の基準日で残工事スライド金額を計算した結果、契約約款第２６条第２項に規定された15/1000を超える額がないため。 別紙「スライド額内訳書」のとおり |
| 基準日 | 令和４年 ５月 ２日 |
| 工 事 名 | ○○○○□□□工事 |
| 工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市□□地内 |
| 工 期 | 令和３年 １月１７日 から 令和４年 ８月３１日 まで |
| 請負代金額 | ２３８, ７００, ０００円 |