様式４－１(発注者→受注者)　協議書　スライド変更金額がない場合

○○第　○○○○　号

令和４年　７月２５日

（受注者）

会社名　　□□□建設㈱

氏　名　　代表取締役　□□　○○

（発注者）

新座市長　　　　　　　　　　　　㊞

👈協議開始日１４日以内に通知

👈協議開始日１４日以内に通知

請負代金額の変更について(協議)

令和４年５月２日付けで請求のあった下記工事の新座市公共工事請負契約基準約款(以下「契約約款」という。)第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２６条第７項の規定により下記のとおり協議します。

なお異存がなければ、別紙「承諾書(様式５－２)」に記名したものをお返しください。

記

| スライド額 | 増減なし |
| --- | --- |
|  | 【理由】 下記の基準日で残工事スライド金額を計算した結果、新座市公共工事請負契約基準約款第２６条第６項に関する運用基準の１⑴イに規定された1/100を超える額がないため。 別紙「スライド額内訳書」のとおり。 |
| 基準日 | 令和４年 ５月 ２日 |
| 工 事 名 | ○○○○□□□工事 |
| 工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市□□地内 |
| 工 期 | 令和４年 １月１７日 から 令和４年 ８月３１日 まで |
| 請負代金額 | ２３, ８７０, ０００円 |